Retrospectiva del Proyecto

“BarrioLink”

BLK

Fecha: [11/11/2025]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Descripción del proyecto.	4

Descripción de las retrospectivas de los Sprint.	4

Puntos de mejoras.	4

Lecciones aprendidas.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 11/11/2025 | Primera versión del documento de retrospectiva del proyecto BarrioLink | Bruce Larco / David Zurita |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | PTY4614 |
| Proyecto (Nombre) | BarrioLink |
| Fecha de Inicio | 01/09/2025 |
| Fecha de Término | 21/11/2025 |
| Patrocinador principal | Comunidad barrio los aromos |
| Docente | Jorge Gómez |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.707.525-6 | Bruce Larco | Br.larco@duocuc.cl |
| 17.475.735-6 | David Zurita | Dav.zurita@duocuc.cl |

# Descripción del proyecto.

Indique de que trata el proyecto y el contexto de aplicación

BarrioLink es una plataforma digital desarrollada para mejorar la comunicación y gestión entre las juntas de vecinos y la comunidad del Barrio Los Aromos. El sistema permite la publicación de noticias, gestión de solicitudes ciudadanas y difusión de actividades locales. Durante la Fase 2 del desarrollo, se avanzó en la arquitectura del sistema, el diseño de base de datos, los mockups de interfaz y la implementación inicial del frontend y backend utilizando Angular/Ionic y Azure.

# Descripción de las retrospectivas de los Sprint.

Indique los principales problemas detectados en los sprint y la solución adoptada

Durante el desarrollo de los distintos Sprint, se identificaron los siguientes problemas y soluciones: - Sprint 1: Dificultades para coordinar reuniones con la comunidad. Se solucionó mediante comunicación asincrónica (correo y WhatsApp). - Sprint 2: Retrasos en la integración entre frontend y backend. Se abordó ajustando el cronograma y priorizando módulos funcionales. - Sprint 3: Problemas con la herramienta MySQL. Se resolvió migrando a PostgreSQL, lo que mejoró la compatibilidad y tiempos de desarrollo.

# Puntos de mejoras.

Indique los puntos de mejora relacionados con el proceso de desarrollo del producto

Mejorar la planificación inicial de los Sprint, asignando tiempos más realistas para validaciones con usuarios. - Implementar herramientas de gestión colaborativa (como Trello o Jira) para mayor visibilidad del avance. - Fortalecer la validación temprana de prototipos con la comunidad para detectar errores antes de la implementación final.

# Lecciones aprendidas.

Indique las lecciones aprendidas y/o buenas/malas práctica que aporten como experiencia a otros proyectos.

La comunicación constante con los stakeholders es esencial para cumplir plazos. - Cambiar tecnologías a mitad del desarrollo puede ser positivo si mejora la eficiencia. - La planificación flexible permite adaptarse a imprevistos sin comprometer la calidad del producto. - La colaboración efectiva entre los integrantes facilita la resolución de problemas técnicos y de gestión.